**Управление информатизации Пензенской области**

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления информатизации Пензенской области**

**на 2008-2010 годы.**

**г.Пенза**

2007 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ВВЕДЕНИЕ** …………………………………………………………………………………3

**РАЗДЕЛ 1.** «Цели, задачи и показатели деятельности**»** ……………………………………..4

**РАЗДЕЛ 2.** «Расходные обязательства и формирование доходов»………………………....14

**2.1.** Результаты деятельности за 2006 год. ………………………………………….14

**2.2.** Принимаемые обязательства на плановый период…………………………….17

**РАЗДЕЛ 3. «**Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность»……...18

**РАЗДЕЛ 4.** «Распределение расходов по целям, задачам и программам»……………..21

**РАЗДЕЛ 5. «**Результативность бюджетных расходов»……………………………….....24

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………….....25

Приложение № 1 ………………………………………………………………….…..25

Приложение № 2 ……………………………………………………………….……..28

Приложение № 3 ……………………………………………………………… ..……30

Приложение № 4 ……………………………………………………………… . ……31

Приложение № 5 ……………………………………………………………………...57

Приложение № 6 …………………………………………………………………...…62

**ВВЕДЕНИЕ**

Управление информатизации Пензенской области образовано 1 февраля 2006 года распоряжением Правительства Пензенской области от 31 января 2006 года № 37-рП для осуществления государственной политики Пензенской области в сфере информатизации и связи. В соответствии с Положением об Управлении информатизации Пензенской области (утверждено постановлением Правительства Пензенской области от 16 марта 2006 года № 122-пП) главными задачами Управления являются:

* Координация деятельности органов исполнительной власти области и  
  органов местного самоуправления по вопросам информатизации и информационного обеспечения, в том числе по вопросам формирования, использования и защиты региональных информационных ресурсов, а также организация доступа к ним.
* Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры  
  Пензенской области и организация единого информационного пространства Пензенской области.
* Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора Пензенской области и органов исполнительной власти,  
  направленное на принятие эффективных управленческих решений в вопросах информатизации области.

Для реализации поставленных задач **Управлением информатизации Пензенской области были разработаны:**

- Концепция информатизации органов исполнительной власти и местного самоуправления на 2006-2010 годы (распоряжение Правительства Пензенской области от 6.06.2006 г. № 135-рП);

- Областная целевая программа «Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (2007-2010 годы)» (Закон Пензенской области от 14.11.2006 г. № 1138-ЗПО);

- Постановление Правительства Пензенской области от 12 апреля 2006 г. № 199-пП «Об организации работ по информационному и техническому обеспечению официального интернет-портала Правительства Пензенской области»;

- Распоряжение Правительства Пензенской области от 28 февраля 2007 года № 40-рП «О реализации пилотного проекта системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Пензенской области»;

- Регламент организации работ по сбору и предоставлению информации в АИС САО (письмо руководителя аппарата Правительства области главам администраций муниципальных районов);

- другие нормативные акты, регламентирующие организацию работ в сфере развития и использования информационных технологий.

**РАЗДЕЛ 1. «Цели, задачи и показатели деятельности».**

Стратегическими целями Управления информатизации являются:

**Цель 1:** **«Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области».**

**Цель 2: «Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры».**

Стратегические цели сформированы на основе:

- Положения об Управлении информатизации Пензенской области (Постановление Правительства Пензенской области от 16 марта 2006 года №122-пП с последующими изменениями);

- Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)» (постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 №65 с последующими изменениями);

- Концепции региональной информатизации до 2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2007 года № 1024-р);

- Концепции информатизации органов исполнительной власти и местного самоуправления на 2006-2010 годы (распоряжение Правительства Пензенской области от 6.06.2006 г. № 135-рП);

- Областной целевой программы «Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (2007-2010 годы)» (Закон Пензенской области от 14.11.2006 г. № 1138-ЗПО),

в соответствии со стратегическими целями страны (в приложении №1 к Методическим рекомендациям «Примерный перечень стратегических целей страны для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования п.4.5.1. «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти» и п. 1.1.6. «Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры»).

Поставленные цели взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Одним из главных результатов реализации цели: «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области» является повышение качества оказания услуг населению. В свою очередь цель: «Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры» способствует возможности «обратной связи» населения с властью, что позволит повысить уровень открытости и доступности органов государственной власти для населения.

**Цель 1:** **«Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области».**

Данная цель направлена на создание в регионе комплекса информационных систем и ресурсов, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, находящихся в их ведении, и объединяющих их на основе общей информационно-технологической инфраструктуры региона. Этот комплекс именуется «электронным правительством» региона.

Достижение данной цели обеспечивается через выполнение следующих тактических задач:

***Задача 1.1 «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации».***

*Показатель:* *Количество* ***вновь*** *разработанных программно-технологических решений, обеспечивающих предоставление государственных услуг населению, организациям, требующих межведомственного взаимодействия*

Решение данной задачи возможно на основе:

**- Создания единой межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области.**

Внедрение СЭДД повысит эффективность управленческой деятельности за счет сокращения времени, необходимого для прохождения и обработки информации, повысит ответственность сотрудников за их исполнение.

- **Создания региональной информационно-аналитической системы (РИАС) мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития региона.**

Система позволяет осуществлять всесторонний анализ, мониторинг и контроль сложившейся социально-экономической ситуации в Пензенской области, краткосрочное и долгосрочное прогнозирование уровня развития региона, создание и поддержка единого информационного пространства социально-экономических показателей субъекта посредством интеграции ведомственных и территориальных ресурсов. Создание данной системы станет основой для ситуационного центра региона.

- **Создания географической информационной системы (ГИС) Пензенской области.**

Основной задачей системы является создание и дальнейшее использование инфраструктуры пространственных данных органов государственной власти, органов местного самоуправления, позволяющей обеспечить свободный доступ граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления к ресурсам пространственных данных.

ГИС доступна через Интернет и предоставляет жителям области доступ к разного рода открытой информации, такой как, карты области, крупных городов и населенных пунктов, и сервисам, например, поиск населенных пунктов, измерение расстояний, вывод информации об объектах и информирование органов власти о проблемах местного населения (сервис «Народный контроль»).

**- Создания единой информационной системы «Социальная карта жителя Пензенской области»**

Реализация данного проекта позволит совершенствовать механизм предоставления гражданам социальной помощи и обеспечит полный и адресный учет фактически предоставленной социальной помощи. В процессе создания системы будет осуществляться интеграция и взаимодействие автоматизированных систем различных органов управления, организаций и предприятий, связанных с предоставлением социальной помощи населению, обеспечиваться легитимный обмен персональными данными при оказании социальных услуг.

**- Внедрения электронной информационной системы оказания государственных услуг гражданам по принципу «одно окно».**

Внедрение данной системы позволит повысить оперативность предоставления государственных услуг, требующих межведомственного взаимодействия, сократить число обращений граждан и организаций в органы государственной власти и время вынужденного ожидания, внедрить единые стандарты обслуживания населения, создать условия для предоставления государственных услуг по принципу "одного окна".

**- Разработки и внедрения региональной информационной системы «Портал государственных услуг».**

Разработка данной системы осуществляется в рамках реализации Программы проведения административной реформы в Пензенской области в 2006–2008 годах (Закон Пензенской области от 29 июня 2006 года № 1051-ЗПО).

Вследствие реализации проекта повысится информированность гражданского населения об услугах предоставляемых органами исполнительной власти, сократится время на определение состава документов необходимого для предоставления в органы исполнительной власти Пензенской области при решении той или иной задачи, а также упростится взаимодействие различных органов власти.

Кроме того, реализация проекта позволит значительно снизить трудозатраты сотрудников органов исполнительной власти Пензенской области по предоставлению информации об оказываемых государственных услугах населению и организациям и будет способствовать снижению бюджетных затрат на опубликование такой информации в средствах массовой информации.

В соответствии с приложением №1 к Докладу показатель 1.1.1. складывается из следующих программно-технических решений субъекта бюджетного планирования:

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Показатель:* *Количество вновь разработанных программно-технологических решений, обеспечивающих предоставление государственных услуг населению, организациям, требующих межведомственного взаимодействия. Целевое значение – 12.*** | | | |
| Годы достижения целевого значения | Количество проектов | Наименование проектов | Результат |
| 2006 | 1 | 1. Автоматизированная информационная система сельского административного образования  (АИС САО) | АИС САО позволит:  - повысить собираемость собственных доходов;  - иметь достоверные данные для социально-экономического прогнозирования;  - сократить время и повысить качество предоставления различного рода справок населению;  - аргументировано, основываясь на реальных количественных данных принимать управленческие решения. |
| 2007 | 2 | 1. Региональная информационная аналитическая система (РИАС) органов исполнительной власти Пензенской области  2. Географическая информационная система (ГИС) Пензенской области | - РИАС повысит качество и оперативность разработки прогноза социально-экономического развития Пензенской области;  - посредством возможности удаленного доступа к РИАС экономиться время разработки прогнозов, сокращается бумажный документооборот;  - ГИС обеспечит доступ населения, организаций, органов власти к открытому ресурсу геоинформационной электронной карте Пензенской области посредством сети Интернет;  - ГИС предоставит сервис «Народный контроль» |
| 2008 | 2 | 1. Внедрение системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) в органах исполнительной власти  2. Создание единого информационного межведомственного ресурса органов государственной власти | - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;  - сокращение времени рассмотрения жалоб и обращений граждан;  - сокращение бумажного документооборота;  - открытость деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
| 2009 | 3 | 1. Создание единой автоматизированной информационной системы «государственный регистр населения»  2. Интеграция информационных систем в единый информационный ресурс  3. Создание электронного архива | - принципиально новое качество предоставления информационных услуг населению, организациям, органам власти;  -четкая регламентация оказания государственных услуг населению;  - сокращение времени поиска необходимой информации;  - позволит значительно увеличить срок сохранности оригиналов документов в бумажных фондах архивов за счет сведения к минимуму их использования,  - существенно снизит риски непреднамеренной и преднамеренной порчи оригиналов документов, а также их утери;  - позволит повысить качество и расширить спектр услуг, оказываемых архивами населению |
| 2010 | 4 | 1. Создание системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) в органах местного самоуправления Пензенской области  2. Внедрение информационной системы «Единая социальная карта жителя Пензенской области»  3. Развитие локально-вычислительных сетей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления  4. Разработка и внедрение региональной информационной системы «Портал государственных услуг» | - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;  - сокращение времени рассмотрения жалоб и обращений граждан;  - сокращение бумажного документооборота;  - отказ от бумажных носителей информации;  - создание единого информационного пространства для решения социальных проблем граждан;  - обеспечение прозрачности движения денежных средств;  - повышение информированности населения о реестре государственных услуг;  - снижение бюджетных затрат на опубликование информации об оказании государственных услуг населению, организациям |
|  | 12 |  |  |

***Задача 1.2 «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти, органов местного самоуправления, организация единого информационного пространства».***

*Показатель: Количество* ***вновь*** *подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)»*

Решение данной задачи, реализуется посредством:

- построения и развития локальных вычислительных сетей (ЛВС) органов государственного управления;

- оснащение современной компьютерной техникой органов власти;

- подключение органов государственного управления к единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД).

Решение задачи повысит эффективность коммуникаций и взаимодействия органов государственной власти (ОГВ) и местного самоуправления, позволит создать единую информационную среду, объединяющую все ОГВ федерального, областного и муниципального уровней, на базе широкого внедрения современных информационных технологий и оптоволоконных линий связи. Преодолеть ограничения, свойственные внутриведомственным сетям.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Показатель: Количество вновь подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)». Целевое значение- 735.*** | | | |
| Годы достижения целевого значения | Количество рабочих мест | Места подключения | Результат |
| 2006 | 49 | Исполнительные органы государственной власти (19), территориальные органы федеральных служб (2) | - построение единой телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления;  - обеспечение доступа к различным информационным системам и сервисам с целью повышения качества предоставления информационных услуг населению, организациям |
| 2007 | 171 | Исполнительные органы государственной власти (6),  территориальные органы федеральных служб (2), администрации муниципальных районов (5) |
| 2008 | 139 | Администрации муниципальных районов (22) |
| 2009 | 147 | Администрации сельских советов (147 ) |
| 2010 | 229 | Администрации сельских советов (229 ) |
|  | 735 |  |  |

***Задача 1.3. «Создание межведомственной системы информационной безопасности единой мультисервисной сети передачи данных органов исполнительной власти Пензенской области».***

*Показатель: Количество подключаемых абонентов (точек подключения) ЕМСПД, работающих в защищенном режим.*

Создание системы направлено на обеспечение защиты «электронного правительства» региона, его отдельных подсистем, информационных ресурсов от несанкционированного доступа, изменения и хищения информации, от компьютерных вирусов, а также внутренних и внешних угроз, предотвращения утечек информации. Работа по решению данной задачи комплексная, она объединяет ИТ- службы федеральных и областных исполнительных органов государственной власти.

Реализация данной задачи предполагает осуществление следующих основных мероприятий:

- внедрение электронной цифровой подписи (ЭЦП) в информационные системы;

- внедрение средств криптозащиты информации (СКЗИ) и средств защиты от несанкционированного доступа (НСД);

- внедрение единой системы антивирусной защиты информационных ресурсов.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Показатель: Количество абонентов (точек подключения) ЕМСПД, работающих в защищенном режим. Целевое значение-50.*** | | | |
| Годы достижения целевого значения | Количество рабочих мест | Места подключения | Результат |
| 2006 | - | - | - защита абонентов ЕМСПД и информационных ресурсов от компьютерных вирусов, внешних и внутренних угроз;  - минимизация рисков утечек и искажений информации, передаваемой по ЕМСПД. |
| 2007 | 18 | г. Пенза |
| 2008 | 20 | Муниципальные районы Пензенской области |
| 2009 | 6 | Муниципальные районы Пензенской области |
| 2010 | 6 | Муниципальные районы Пензенской области |
|  | 50 |  |  |

***Задача 1.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений»***

*Показатель: Количество внедренных аппаратно- программных комплексов, способствующих принятию эффективных управленческих решений.*

Реализация данной задачи предусматривает:

**- Развитие и техническое обеспечение Ситуационного Центра Губернатора Пензенской области.**

Позволит отображать данные из интеграционных информационных систем, различных внешних источников информации, сформировать «интеллектуальный» банк данных.

**- Создание межведомственных информационных ресурсов, развитие Интернет-портала органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.**

Это позволит обеспечить информационную открытость и прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления области, информировать население о результатах социально-экономического развития региона и муниципальных образований.

**- Повышение уровня компьютерной грамотности сотрудников органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и обучение работе в автоматизированных информационных системах.**

Реализация данной задачи предполагает увеличение числа сотрудников, использующих информационные технологии в профессиональной деятельности.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Показатель: Количество внедренных аппаратно- программных комплексов, программно-технических решений. Целевое значение – 7.*** | | | |
| Годы достижения целевого значения | Количество решений | Наименование программно-технических решений | Результат |
| 2006 | 1 | 1. Создание Интернет-портала Правительства Пензенской области и органов исполнительной власти | - обеспечение открытости и «прозрачности» деятельности органов государственного управления |
| 2007 | 1 | 1. Создание, развитие и техническое обеспечение программно-аппаратного комплекса Ситуационного Центра (СЦ) Губернатора Пензенской области | - повышение оперативности, качества принимаемых решений;  - бесперебойная работоспособность оборудования СЦ |
| 2008 | 1 | 1. Создание инфраструктуры единой телемедицинской сети здравоохранения Пензенской области | - повышение качества и доступности первичной медицинской помощи населению, путем рационального и эффективного использования существующих ресурсов здравоохранения на основе современных информационных технологий;  - сокращение затрат бюджета за счет рационального использования ресурсов учреждений здравоохранения |
| 2009 | 2 | 1. Развитие и модернизация Интернет-портала Правительства области, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления  2. Интеграция информационных систем РИАС, АИС САО, ГИС для представления информации в Ситуационном Центре Губернатора | -обеспечение открытости и «прозрачности» деятельности органов государственного управления, органов местного самоуправления;  - создание единой информационно-аналитической базы для повышения эффективности принимаемых решений |
| 2010 | 2 | 1. Развитие региональной информационно-аналитической системы (РИАС) на муниципальный уровень  2. Создание программно-аппаратного комплекса «Мобильный офис» | - повышение оперативности и качества предоставляемой информации органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области;  - создание единой базы данных социально-экономических показателей развития Пензенской области;  - оперативный доступ «мобильных» пользователей к управленческим ресурсам и информационным системам |
|  | 7 |  |  |

**Цель 2: «Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры»**

Данная цель направлена на развитие и удовлетворение потребности населения, предприятий, организаций Пензенской области в услугах связи на основе внедрения современных цифровых технологий.

Достижение данной цели обеспечивается через выполнение следующих тактических задач:

***Задача 2.1. «Развитие и удовлетворение потребности населения, предприятий, организаций Пензенской области в услугах связи на основе внедрения современных цифровых технологий»***

*Показатель: Объем услуг связи.*

Ввиду того, что функции по обеспечению координации и проведению государственной политики в отрасли «Связь» переданы Управлению информатизации в январе 2007 года для более эффективной реализации поставленной цели в 2007 году планируется разработка новой областной целевой программы «Развитие цифрового телевидения на территории Пензенской области (2007-2010 годы)». С целью решения задачи 2.1., начиная с 2008 года планируется ввести новый показатель: «Количество населенных пунктов, охваченных сетью цифрового телевидения» с качественной характеристикой: «Доля населенных пунктов, принимающих все транслируемые каналы цифрового телевидения».

В связи с внесением изменений в 2006 году в Федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2010 года» в раздел «Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности» Управлением информатизации планируется в 2007 году внести соответствующие изменения в областную целевую программу «Социальное развитие села до 2010 года (раздел «Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности» на период 2008-2010 годы).

*Экономические показатели раздела 1 представлены в приложении №1.*

**РАЗДЕЛ 2. «Расходные обязательства и формирование доходов».**

**2.1. Результаты деятельности за 2006 год.**

В 2006 году Управление информатизации осуществляло свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом №184-ФЗ от 6 октября 1999 года "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом Пензенской области № 740-ЗПО от 30 декабря 2004 года " О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области", постановлением Правительства Пензенской области № 37-пП от 31 января 2006 года "Вопросы Управления информатизации Пензенской области", а также в рамках Программы проведения административной реформы в Пензенской области (2006-2008 годы), утвержденной Законом Пензенской области № 1051-ЗПО от 29 июня 2006 года и Программы реформирования региональных финансов, утвержденной Законом Пензенской области № 688-ЗПО от 02 ноября 2004 года.

**За 2006 год** Управлением информатизации начато внедрение следующих проектов в сфере использования информационных технологий:

**1. В рамках Программы реформирования региональных финансов** (мероприятие 13, 16 Плана использования субсидий из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов)- **объем финансирования в 2006 году составил 3247,3 тыс.рублей:**

1.1. *Автоматизированная информационная система сельского административного образования (АИС САО)* внедрена в каждом сельском муниципальном образовании Пензенской области. Основной целью автоматизации процесса ведения похозяйственного учета является создание комплексной системы ведения похозяйственного учета на уровне поселений и консолидация необходимых данных на уровне муниципального района, а также на уровне субъекта на основе использования единого информационного, методологического и правового пространства. Регулярное получение актуальной информации, позволяющей эффективно решать задачи мобилизации налоговых доходов муниципальных образований, поддержки решений в финансово-экономическом блоке управления муниципальными районами, формирования необходимой статистической отчетности.

1.2. *Региональная информационно-аналитическая система (РИАС (I этап)*, которая позволит обеспечить органы государственной власти области актуальной и достоверной информацией по социально-экономическому состоянию Пензенской области, а также решения следующих основных задач:

- мониторинг и оценка состояния Пензенской области;

- выявление тенденций и отклонений в развитии Пензенской области;

- прогнозирование социально-экономического развития Пензенской области.

Подключено 23 рабочих места в органах исполнительной власти и 1 рабочее место в федеральной службе государственной статистики к РИАС для того, чтобы ответственные лица за предоставление данных для составления прогнозных показателей социально-экономического развития региона могли непосредственно со своих рабочих мест заносить информацию в систему.

1.3. *Географическая информационная система.*

Целями создания географической информационной системы Пензенской области являются:

– создание условий, обеспечивающих свободный доступ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан к пространственным данным электронной карты и их эффективное использование;

– повышение эффективности и согласованности решений, принимаемых исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Разработана геоинформационная система, которая представлена на официальном Интернет-портале Правительства Пензенской области (www.gis.pnz.ru) в разделе «О регионе».

1.4. *Система электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД)(пилотный проект)* в аппарате Правительства и исполнительных органах государственной власти Пензенской области. Целью данного проекта является построение территориально-распределенной корпоративной системы электронного документооборота органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области, которая позволит четко регламентировать работу с электронными документами, сократить бумажный документооборот и время прохождения, поиска документов, персонализировать контроль и повысить качество исполнительской дисциплины.

В настоящее время в СЭДД работают 5 органов исполнительной власти и органов местного самоуправления: аппарат Правительства области, Министерство культуры области, Министерство образования области, Администрации г.Кузнецка и Сердобского района.

Осуществлено подключение 49 рабочих мест в 22 органах государственной власти к единой мультисервисной сети передачи данных посредством волоконно-оптических линий связи.

**2. В рамках Программы проведения административной реформы в Пензенской области** (п. 4.1.3. Мероприятий программы проведения административной реформы в Пензенской области в 2006 – 2008 годах) – **общий объем финансирования – 250 тыс.рублей:**

2.1. *Создание официального* *Интернет- портала Правительства Пензенской области* и исполнительных органов государственной власти с целью обеспечения эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного управления.

**3.** В рамках договора от 20 февраля 2006 года № ЭР-ЛС/6 «Об использовании программного обеспечения «Портал государственных закупок» с Министерством экономического развития и торговли РФ – **общий объем финансирования - безвозмездно:**

Разработан и введен в эксплуатацию *портал государственных закупок Пензенской области* в соответствиис Федеральным законом от 21.07.2005. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Совместно с Правительством Пензенской области:

**4.** Смонтирован *комплекс средств представления информации для* *Ситуационного Центра Губернатора Пензенской области.*Ситуационный Центр (СЦ) предполагает «проигрывание» вариантов развития событий и выбор из них наиболее оптимального. СЦ дает возможность лицу, принимающему решение, учесть не только практические данные, но и те неформализуемые факторы, которые он знает, но не может сформулировать. Ситуационный центр позволяет также сформировать прогноз с учетом вмешательства.

Данные проекты не являются обособленными системами. В соответствии с утвержденной областной целевой программой «Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (2007-2010 годы)» в дальнейшем вышеупомянутые информационные системы будут интегрироваться с целью создания единого информационного пространства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на основе единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД).

**5.** Управление информатизации представило инициативные предложения в Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации о включении Пензенской области в реализацию пилотного проекта «Создание регионального сегмента информационно-коммуникационной инфраструктуры телемедицины в Пензенской области». В апреле 2007 года Министерством информатизации и связи Российской Федерации решен вопрос о выделении Правительству Пензенской области **30 млн. рублей из федерального бюджета** на проведение НИОКР**.**

Кроме того, в 2006 году Мининформсвязи РФ выделило Пензенской области **10 млн. рублей из средств федерального бюджета** на разработку региональной программы внедрения ИКТ в здравоохранении и медицину типового проекта создания региональной телемедицинской системы (на примере Пензенской области).

**2.2. Принимаемые обязательства на плановый период.**

В рамках областной целевой программы «Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (2007-2010 годы)» от 14 ноября 2006 года, № 1138-ЗПО планируется в пределах взятых обязательств на 2007 – 2010 годы выполнение следующих задач :

*Задача 1.1 «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации».*

*Задача 1.2 «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти, органов местного самоуправления, организация единого информационного пространства».*

*Задача 1.3. «Создание межведомственной системы информационной безопасности единой мультисервисной сети передачи данных органов исполнительной власти Пензенской области».*

*Задача 1.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений».*

Общий объем финансирования по **Программе «Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (2007-2010 годы)»** составляет **194 960 тыс. рублей.**

Показатели планируемой деятельности Управления информатизации области приведены в приложении №1.

В рамках **Программы реформирования региональных финансов** (мероприятие 13, 16 Плана использования субсидий из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов)- объем финансирования в плановом периоде (2007 год) - **1825 тыс. рублей**. Планируется реализация следующих задач:

*Задача 1.1 «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации».*

*Объем и структура исполненных и планируемых расходных обязательств приведены в приложении № 2.*

**РАЗДЕЛ 3. «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность».**

***3.1. Областная целевая программа: «Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области*** **(2007-2010 годы)»,** утвержденная Законом Пензенской области 14 ноября 2006 года №1138-ЗПО.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования – Управления информатизации Пензенской области, решение которых будет обеспечено реализацией областной целевой программы:

**Цель 1**: *«Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области»*

*Задача 1.1. «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации.*

В рамках поставленной задачи планируется поэтапное внедрение единой системы электронного документооборота в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления. В 2007-2009 годах будет внедрено 491 рабочее место системы электронного документооборота в исполнительных органов государственной власти, органах местного самоуправления Пензенской области.

*Задача 1.2. «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти, органов местного самоуправления, организация единого информационного пространства».*

В результате решения данной задачи к 2010 году планируется подключение 658 абонентов – органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области.

*Задача 1.3. «Создание межведомственной системы информационной безопасности единой мультисервисной сети передачи данных органов исполнительной власти Пензенской области».*

В результате решения данной задачи планируется создание единой системы антивирусной защиты, в 2009-2010 годах использование 2062 электронно-цифровых подписей в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления области, внедрение средств криптозащиты информации (СКЗИ) и средств защиты от несанкционированного доступа (НСД).

*Задача 1.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений».*

В рамках реализации данной задачи планируется дальнейшее развитие web-ресурсов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, проведение мероприятий по повышению компьютерной грамотности и обучение работе в автоматизированных информационных системах, техническое обеспечение и развитие Ситуационного Центра Губернатора области.

***3.2. Областная целевая программа «Реформирования региональных финансов Пензенской области на 2005-2007 годы»,*** утвержденная Законом Пензенской области 15 декабря 2005 года №904-ЗПО (с последующими изменениями).

**Цель 1**: *«Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области»*

*Задача 1.1. «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации.*

Для решения задачи в рамках вышеупомянутой Программы планируется в 2007 году дальнейшее развитие системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления (приобретение 22 лицензий программного обеспечения СЭДД), оснащение компьютерной техникой органов исполнительной власти для работы в СЭДД, создание компьютерного класса на базе Центра переподготовки и повышения квалификации кадров Правительства области для обучения специалистов аппарата Правительства и органов исполнительной власти работе в различных информационных системах в т.ч. СЭДД.

***3.3. Областная целевая программа «Программа проведения административной реформы в Пензенской области в 2006-2008 годах»,*** утвержденная Законом Пензенской области 29 июня 2006 года №1051-ЗПО.

**Цель 1**: *«Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области»*

*Задача: «Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений».*

В 2006 году в рамках Программы разработан Интернет-портал Правительства Пензенской области.

Планируется внедрение в 2007 – 2009 годах электронной информационной системы оказания государственных услуг гражданам по принципу «одно окно».

Внедрение данной системы позволит повысить оперативность предоставления государственных услуг, требующих межведомственного взаимодействия, сократить число обращений граждан и организаций в органы государственной власти и время вынужденного ожидания, внедрить единые стандарты обслуживания населения, создать условия для предоставления государственных услуг по принципу "одного окна".

***3.4. Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» (раздел «Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области»)***, утвержденная Законом Пензенской области 18 сентября 2002 года № 390-ЗПО.

**Цель 2: «Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры»**

*Задача 2.1* *«Развитие и удовлетворение потребности населения, предприятий, организаций Пензенской области в услугах связи на основе внедрения современных цифровых технологий»»*

***3.5. Ведомственная целевая программа «Обеспечение создания электронного правительства Пензенской области и выполнения мероприятий соответствующих целевых программ по информатизации исполнительных органов государственной власти Пензенской области органов местного самоуправления Пензенской области (2008-2010 годы)»***

***Цель: «****Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области, формирование «электронного правительства», ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям на базе современных информационных технологий»*

Реализация данной Программы позволит повысить эффективность развития и использования современных информационно-коммуникационных технологий в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления Пензенской области, сформировать основные базовые элементы электронного правительства Пензенской области, ориентированного на предоставление государственных услуг гражданам и организациям и опирающегося на возрастающую роль информации и информационных технологий в общественной жизни.

Распределение расходов планируемой непрограммной деятельности по целям, показателям областных целевых программ произведено с учетом личного трудового вклада каждого работника Управления информатизации, в реализации которых он участвует. Распределен годовой фонд заработной платы каждого сотрудника с начислениями по целям, показателям областных целевых программ пропорционально их личного участия в намеченных целях.

*Краткая характеристика программной и непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования приведены в приложении №4.*

**РАЗДЕЛ 4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам».**

В соответствии с мероприятиями утвержденных областных целевых программам:

«Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (2007-2010 годы)»,

«Реформирования региональных финансов Пензенской области на 2005-2007 годы»,

«Программа проведения административной реформы в Пензенской области в 2006-2008 годах»,

«Социальное развитие села до 2010 года» (раздел «Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области»), расходные обязательства программной части распределились по целям и задачам следующим образом:

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач, программ | Расходные обязательства (тыс. руб.) | | | | | | Всего (тыс. руб.) |
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| **Областная целевая программа «Информатизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (2007-2010 годы)»** | | | | | | | |
| **Цель 1: «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области»** | | | | | | | |
| Задача 1.1 «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации» | - | - | 17900 | 15530 | 15500 | 2630 | 51560 |
| Задача 1.2 «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти, органов местного самоуправления, организация единого информационного пространства» | - | - | 86850 | 9000 | 9000 | 9000 | 113850 |
| Задача 1.3. «Создание межведомственной системы информационной безопасности единой мультисервисной сети передачи данных органов исполнительной власти Пензенской области» | - | - | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 14000 |
| Задача 1.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений» | - | - | 15100 | 250 | 100 | 100 | 15550 |
| **Итого по программе:** | **-** | **-** | **124850** | **29780** | **26600** | **13730** | **194960** |
| **Программа «Реформирования региональных финансов Пензенской области на 2005-2007 годы»** | | | | | | | |
| **Цель 1: «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области»** | | | | | | | |
| Задача 1.1 «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации» | - | 3247 | 5419,1 | - | - | - | 8666,1 |
| **Итого по программе:** | **-** | **3247** | **5419,1** | **-** | **-** | **-** | **8666,1** |
| **Программа «Программа проведения административной реформы в Пензенской области в 2006-2008 годах»** | | | | | | | |
| **Цель 1: «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области»** | | | | | | | |
| Задача 1.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений» | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
| **Итого по программе:** | - | **250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **250** |
| **Программа «Социальное развитие села до 2010 года» (раздел «Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности»** | | | | | | | |
| **Цель 2: «Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | | | |
| Задача 2.1. «Развитие и удовлетворение потребности населения, предприятий, организаций Пензенской области в услугах связи на основе внедрения современных цифровых технологий» | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по программе:** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ведомственная целевая программа «Обеспечение создания электронного правительства Пензенской области и выполнение мероприятий соответствующих целевых программ по информатизации исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления Пензенской области (2008-2010 годы)»** | | | | | | | |
| **Цель: «Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Пензенской области, формирование «электронного правительства», ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям на базе современных информационных технологий»** | | | | | | | |
| Задача 1.1 «Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации» |  |  |  | 2214,9 | 2556,0 | 2813,2 | 7584,1 |
| Задача 1.2 «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти, органов местного самоуправления, организация единого информационного пространства» |  |  |  | 1400,1 | 1615,7 | 1778,4 | 4794,2 |
| Задача 1.3. «Создание межведомственной системы информационной безопасности единой мультисервисной сети передачи данных органов исполнительной власти Пензенской области» |  |  |  | 625,3 | 721,5 | 794,2 | 2141,0 |
| Задача 1.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений» |  |  |  | 2183,0 | 2519,3 | 2772,9 | 7475,2 |
| Задача 2.1. «Развитие и удовлетворение потребности населения, предприятий, организаций Пензенской области в услугах связи на основе внедрения современных цифровых технологий» |  |  |  | 625,3 | 721,5 | 794,2 | 2141,0 |
| **Итого по программе:** |  |  |  | 7048,6 | 8134,0 | 8952,9 | 24135,5 |
| **Всего по программам:** |  | 3497 | 130269,1 | 36828,6 | 34734 | 22682,9 | 228011,6 |

*Структура и объем расходов субъекта бюджетного планирования программных и непрограммных частей приведены в приложении № 5.*

**РАЗДЕЛ 5. «Результативность бюджетных расходов».**

В соответствии с основными показателями деятельности субъекта бюджетного планирования (приложение №1) Управление информатизации за 2006 год выполнило взятые расходные обязательства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Един. измер. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| *Показатель 1.1.1. Количество вновь разработанных программно-технологических решений, обеспечивающих предоставление государственных услуг населению, организациям, требующих межведомственного взаимодействия*.  (Внедрена автоматизированная информационная система сельского административного образования (АИС САО) | проект | 1 | 1 | 100 |
| *Показатель 1.4.1.*  *Количество внедренных аппаратно- программных комплексов, способствующих принятию эффективных управленческих решений.*  (Разработан Интернет-портал Правительства Пензенской области) | комплекс | 1 | 1 | 100 |
| Расходные обязательства : | тыс. руб. |  |  |  |
| Код 01001155221600 |  | 3250 | 3247,3 | 99,9 |
| Код 01001155221100 |  | 250 | 250 | 100 |
| **Итого:** | **тыс. руб.** | **3500** | **3497,3** | 99,9 |

*Автоматизированная информационная система сельского административного образования (АИС САО)* внедрена в каждом сельском муниципальном образовании Пензенской области. Основной целью автоматизации процесса ведения похозяйственного учета является создание комплексной системы ведения похозяйственного учета на уровне поселений и консолидация необходимых данных на уровне муниципального района, а также на уровне субъекта на основе использования единого информационного, методологического и правового пространства. Регулярное получение актуальной информации, позволяющей эффективно решать задачи мобилизации налоговых доходов муниципальных образований, поддержки решений в финансово-экономическом блоке управления муниципальными районами, формирования необходимой статистической отчетности.

В результате АИС САО позволит:

*- повысить собираемость собственных доходов;*

*- иметь достоверные данные для социально-экономического прогнозирования;*

*- сократить время и повысить качество предоставления различного рода справок населению;*

*- аргументировано, основываясь на реальных количественных данных принимать управленческие решения.*

В рамках реализации программы проведения административной реформы в Пензенской области (2006-2008 годы) Управлением информатизации с целью обеспечения эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов государственного управления разработан и запущен в эксплуатацию *официальный Интернет- портал Правительства Пензенской области и исполнительных органов государственной власти.*

Результат внедрения:

*- обеспечение открытости и «прозрачности» деятельности органов государственного управления*

Оценка результативности бюджетных расходов Управления информатизации Пензенской области в отчетном и плановом периодах приведена в приложении №6.